ЗМІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

| 01 листопада 2021 року | м.Зміїв | № 309 |
| --- | --- | --- |

Про погодження внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного розвитку Зміївської міської ради на 2020 - 2021 роки

Відповідно до статті 27 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Зміївської міської ради

ВИРІШИВ:

- 1. Викласти в новій редакції розділ “Основні заходи Програми соціально - економічного та культурного розвитку Зміївської міської ради на 2021 рік по галузі “Житлово-комунальне господарство” Програми соціально - економічного та культурного розвитку Зміївської міської ради на 2020 - 2021 роки, затвердженої рішенням LІ сесії Зміївської міської ради VІI скликання від 20.12.2019 №4-LІ (додається).

- 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та регуляторної політики (Віталій КУЛІШ).

- Міський голова                                                                                          Павло ГОЛОДНІКОВ

Додаток

до рішення виконавчого комітету Зміївської міської ради

від 01 листопада 2021 року № 309

Основні заходи Програми соціально - економічного та культурного розвитку Зміївської міської ради на 2021 рік

по галузі «Житлово-комунальне господарство»

| № з/п | Найменування об'єкта (згідно з експертизою), його місце знаходження, вид робіт | Рік початку і закінчення робіт | Ступінь будівельної готовності об'єкта на 01.01.2021, % | Кошторисна вартість об'єкта, тис. грн | Обсяг фінансування, тис. грн | Вид бюджету | Розпорядник коштів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | усього | залишок на 01.01.2021 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | "Реконструкція колишньої школи-інтернат під житловий будинок по Пролетарському шосе, 24 в м. Зміїв Харківської області" | 2011-2021 | 50 | 15 150,940 | 7 575,470 | 0,000 |  | Зміївська міська рада |
| 2 | Капітальний ремонт водопроводу по Майдану Соборному від колодязя Г-5/СБ-1 до колодязя СБ - 6 в м. Зміїв Харківської області | 2021 | 0 | 1019,39 | 1019,39 | 0,000 |  | КП “Зміїв-сервіс” |
| 3 | Капітальний ремонт водопроводу по вул. Покровська від колодязя П - 1 до колодязя П - 7 в м. Зміїв Харківської області | 2021 | 0 | 1484,16 | 1484,16 | 0,000 |  | КП “Зміїв-сервіс” |
| 4 | Капітальний ремонт водопроводу по вул. Гагаріна від колодязя Х - 24 до колодязя Г - 5/СБ-1 в м. Зміїв Харківської області | 2021 | 0 | 1491,87 | 1491,87 | 0,000 |  | КП “Зміїв-сервіс” |
| 5 | Капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул..Маяковського від колодязя М - 1 до колодязя М - 13 в с. Бірки Зміївського району Харківської області» | 2021 | 0 | 1694,65 | 1694,65 | 0,000 |  | КП “Зміїв-сервіс” |
| 6 | Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту “Реконструкція очисних споруд №2 по вул. Пересічна, 44 в м. Зміїв Харківської області” | 2021 | 0 | 751,350 | 751,350 | 0,000 |  | КП “Зміїв-сервіс” |
| 7 | Реконструкція очисних споруд в с.Бірки Зміївського району Харківської області | 2021 | 0 | 24 806,604 | 24 806,604 | 0,000 |  | КП “Зміїв-сервіс” |
| 8 | Розробка проектно - кошторисної документації по об’єкту: «Реконструкція очисних споруд № 1 по Пролетарському шосе 22Д в м. Зміїв, Харківської області» | 2021 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0,000 |  | КП “Зміїв-сервіс” |
| 9 | Співфінансування проєкту “Разом в майбутнє” “Спільні зусилля - чисте довкілля” | 2021 | 0 | 3 050,000 | 2 050,000 | 2 050,000 | 50,000 тис.грн. - місцевий бюджет, 2000,000 тис.грн - субвенція з бюджету Слобожанської селищної територіальної громади, 1000,000 тис.грн - субвенція з обласного бюджету | Зміївська міська рада |
| 10 | Будівництво скверу в с. Чемужівка Зміївського району, Харківської області по вул. Курдяєва, 9А | 2019-2021 | 94 | 3 392,324 | 200,000 | 0,000 | місцевий бюджет | КП “Чемужівське джерело” |
| 11 | Коригування робочого проєкту “Реконструкція світлофорного об’єкту на перехресті вул. Харківська-вул. Залізнична м. Зміїв Зміївського району Харківської області” | 2021 | 0 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | місцевий бюджет | Зміївська міська рада |
| 12 | Коригування проектної документації "Капітальний ремонт мосту через р. Мжа в м. Зміїв, Харківської області" | 2021 | 0 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | місцевий бюджет | Зміївська міська рада |
| 13 | Виконання технічного обстеження об'єкта: Двоповерховий житловий будинок (літ. А-2) за адресою: Харківська обл., Чугуївський р-н, м. Зміїв, вул. Фабрична, 15 | 2021 | 0 | 12,429 | 12,429 | 12,429 | кошти цільового фонду | КП "Зміїв-житло" |
| 14 | Придбання тематичного грального комплексу для міського парку м. Змієва Чугуївського району Харківської області | 2021 | 0 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | субвенція з обласного бюджету | Зміївська міська рада |
| 15 | Придбання спортивно-ігрового майданчика в село Безпалівка Зміївської територіальної громади Харківської області | 2021 | 0 | 102,300 | 102,300 | 102,300 | кошти цільового фонду | Зміївська міська рада |
|  | ВСЬОГО |  |  | 54 075,018 | 42 307,224 | 2 983,729 |  |  |

- Керуючий справами (секретар)

- виконавчого комітету 							Оксана ПРИЙМАК