ЗМІЇВСЬКА  МІСЬКА РАДА

ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

| 30 травня 2022 року | м.Зміїв | № 36 |
| --- | --- | --- |

Про створення робочої групи та затвердження заходів з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери Зміївської міської ради до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2022-2023 років

Відповідно до розпорядження голови Харківської обласної військової адміністрації від 19 травня 2022 року № 51в “Про організаційну роботу з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2022/2023 років”, керуючись ст. 26, п. 20 ч. 4 ст. 42,  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та з метою своєчасної і якісної підготовки  об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери  міської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років,

- ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

- 1. Створити робочу групу з організації підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери Зміївської міської ради до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2022-2023 років (далі - робоча група) та затвердити її персональний склад (додаток 1).

- 2. Робочій групі забезпечити координацію діяльності структурних підрозділів, старост, комунальних підприємств та установ Зміївської міської ради з питань  підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери міської ради до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2022-2023 років проводити засідання робочої групи  2 рази на місяць або у разі необхідності.

3. Затвердити заходи з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери  Зміївської міської ради до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2022-2023 років (додаток 2)

4. Заслухати інформацію головного спеціаліста відділу з питань житлово-комунального господарства, екології та благоустрою населених пунктів Зміївської міської ради Євгена ОМЕЛЬЧЕНКА про хід виконання заходів з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери  міської ради до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2022-2023 років у вересні 2022 року.

5. Відповідальним виконавцям, зазначеним у плані заходів, забезпечити в межах компетенції виконання плану заходів.

6. Контроль за виконанням даного розпорядження  покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дениса ЧЕЛАПКА.

- Міський голова                                                                              Павло ГОЛОДНІКОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Зміївського міського голови

від 30 травня 2022 року № 36

СКЛАД

Робочої групи з організації підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери  Зміївської  міської ради до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2022-2023 років

| Денис ЧЕЛАПКО | - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Зміївської міської ради, голова робочої групи; |
| --- | --- |
| Євген ОМЕЛЬЧЕНКО | - головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства, екології та благоустрою населених пунктів Зміївської міської ради, секретар робочої групи; |
| Інеса СОЛЯНИК | - начальник відділу освіти Зміївської міської ради; |
| Наталія БАРАБАШ | - директор КЖЕП “Сількомунгосп”; |
| Олег БІДУЛІН | - начальник відділу культури, молоді, спорту та туризму Зміївської міської ради; |
| Роман ГОРОБЕЦЬ | - директор КП “Зміїв-тепло”; |
| Олександр ЗУБЕНКО | - старший майстер дільниці служби експлуатації систем газопостачання управління експлуатації Зміївського відділення АТ “Харківгаз” (за згодою); |
| Вікторія КАЙДАНОВИЧ | - начальник фінансового управління Зміївської міської ради; |
| Станіслав КОРШУНОВ | - директор ПП “Будкор” (за згодою); |
| Віталій КУЛІШ | - директор КП “Зміїв-сервіс”; |
| Михайло ЛИСАК | -директор КНП “Зміївська центральна районна лікарня”; |
| Олена КОСТЕНКО | - директор КНП “Зміївський центр первинної медико-санітарної допомоги”; |
| Юрій МАКАРЕНКО | - начальник філії “Зміївський райавтодор” ДП “Харківський облавтодор” (за згодою); |
| Роман ГОРБУНОВ | - директор КП “Зміївське ВУЖКГ; |
| Віталій ОЛЬХОВСЬКИЙ | - старший майстер Зміївського РЕМ АТ “Харківобленерго” (за згодою); |
| Світлана ПОВІДЕРНА | - начальник управління соціального захисту населення Зміївської міської ради; |
| Олександр ПОНОМАРЕНКО | - начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Зміївської міської ради; |
| Інна СУМЦОВА | - староста Зідьківського старостинського округу ; |
| Тетяна ДАВИДЕНКО | - староста Бірківського старостинського округу ; |
| Андрій ГОРБАТЮК | - староста Борівського старостинського округу ; |
| Андрій УСІЧЕНКО | - староста Таранівсько-Великогомільшанського старостинського округу; |
| Ганна ШЕВЧЕНКО | - староста Задонецького старостинського округу; |
| Євген НЕЧЕПОРЕНКО | - староста Соколівсько-Тимченківського старостинського округу ; |
| Валерій ГОНЧАРОВ | - староста Чемужівського старостинського округу. |

## Керуючий справами (секретар)

## виконавчого комітету міської ради                                               Оксана ПРИЙМАК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Зміївського міського голови

від 30 травня 2022 року № 36

ЗАХОДИ

з  підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери  Зміївської міської ради  до сталого функціонування в осінньо-зимовий  період 2022-2023 років

| № з/п | Назва заходу | Виконавці | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Забезпечити координацію та контроль за діяльністю відповідальних структурних підрозділів Зміївської міської ради у частині проведення роботи з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери Зміївської міської ради до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2022-2023 років | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Зміївської міської ради Денис ЧЕЛАПКО | протягом підготовки до осінньо-зимового періоду 2022-2023 років |
| 2. | Розробити відповідні конкретні заходи з організації підготовки об’єктів до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2022-2023 років | Відділ освіти Зміївської міської ради, відділ культури, молоді, спорту та туризму Зміївської міської ради, КНП “Зміївський центр первинної медико-санітарної допомоги”, КНП “Зміївська центральна районна лікарня”, КП “Зміїв-тепло”, КП “Зміїв-сервіс”, КЖЕП “Сількомунгосп”, КП “Зміївське ВУЖКГ” | до 01 червня 2022 року |
| 3. | Вжити заходів щодо погашення заборгованості за спожиті житлово-комунальні послуги | КП “Зміїв-тепло”, КП “Зміїв-сервіс”, КЖЕП “Сількомунгосп”, КП “Зміївське ВУЖКГ” | постійно |
| 4. | Забезпечити в необхідному обсязі створення запасів твердого палива для забезпечення сталої роботи закладів освіти, культури та охорони здоров’я в осінньо-зимовий період 2022-2023 років | Відділ освіти Зміївської міської ради, відділ культури, молоді, спорту та туризму Зміївської міської ради, КНП “Зміївський центр первинної медико-санітарної допомоги” | до 01 жовтня 2022 року |
| 5. | Забезпечити проведення ремонту та часткової заміни технічно зношених водопровідних та каналізаційних мереж | КП “Зміїв-сервіс” | до 15 вересня 2022 року |
| 6. | Вжити заходів з підготовки котельного обладнання та теплових мереж до опалювального періоду, передбачених Правилами підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затвердженими саільним наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10 грудня 2008 року №620/378 | КП “Зміїв-тепло”, відділ освіти Зміївської міської ради, відділ культури, молоді, спорту та туризму Зміївської міської ради, рекомендувати ТОВ “Котельні лікарняного комплексу” | до 01 жовтня 2022 року |
| 7. | Забезпечити проведення ремонту автодоріг комунальної власності та доріг загального користування | КП “Зміїв-сервіс”, рекомендувати ДП “Дороги Харківщини”, Служба автомобільних доріг у Харківській області | до 01 листопада 2022 року |
| 8. | Забезпечити підготовку снігоочисної техніки, необхідної кількості протиожеледних матеріалів для належного утримання доріг, безперебійного руху транспорту в зимових умовах 2022-2023 років під час снігопаду, снігових заметів та ожеледиці. | КП “Зміїв-сервіс”, рекомендувати філії “Зміївський райавтодор” ДП “Харківський облавтодор” | до 01 жовтня 2022 року |
| 9. | Забезпечити підготовку житлових будинків, в т.ч. підготовку систем центрального опалення з промивкою і гідравлічним випробуванням | КЖЕП “Сількомунгосп”, КП “Зміївське ВУЖКГ”, КП “Зміїв-тепло”, рекомендувати ПП “Будкор” | до 15 вересня 2022 року |
| 10. | Забезпечити підготовку пунктів обігріву населення для функціонування у період ускладнення погодних умов в осінньо-зимовий період 2022-2023 | Відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Зміївської міської ради | до 20 вересня 2022 року |
| 11. | Провести роботу щодо створення, поповнення та утримання місцевого матеріального резерву відповідно до вимог п.15 ч.2 ст.19 Кодексу цивільного захисту України та п. 3 постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 №775 “Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій” (зі змінами). | Відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Зміївської міської ради | до 20 серпня 2022 року |
| 12. | Здійснити виконання планів-графіків підготовчих робіт до опалювального періоду 2022-2023. Сформувати нормативний запас матеріалів, компектуючих і палива для оперативної ліквідації можливих наслідків стихійних явищ | Рекомендувати Зміївському відділенню АТ “Харківгаз”, Зміївському районному відділенню АТ “Харківобленерго” | до 01 жовтня 2022 року |
| 13. | Забезпечення фінансування заходів з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери Зміївської міської ради до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2022-2023 років | Фінансове управління Зміївської міської ради | Протягом підготовки до осінньо-зимового періоду 2022-2023 років |

## Керуючий справами (секретар)

## виконавчого комітету міської ради                                               Оксана ПРИЙМАК