[image: image1.png]



ЗМІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

V СЕСІЯ VІIІ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

11   лютого 2020 року                           м. Зміїв                                              № 170-V-VIII
Про затвердження звіту по Програмі соціально-економічного та культурного розвитку Зміївської міської ради за 2020 рік

Заслухавши Звіт про виконання Програми соціально–економічного та культурного розвитку Зміївської міської ради на 2020 - 2021 роки за 2020рік, затвердженої рішенням LІ сесії Зміївської міської ради VІI скликання від 20.12.2019 р., керуючись ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зміївська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт по Програмі соціально–економічного та культурного розвитку Зміївської міської ради на 2020 - 2021 роки , затвердженої рішенням LІ сесії Зміївської міської ради VІI скликання від 20.12.2019 р. за 2020 рік. 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та регуляторної політики (голова комісії  Віталій КУЛІШ )

.
Міський голова




                      
            Павло ГОЛОДНІКОВ
Додаток           
         до рішення V сесії               

Зміївської міської ради VIII скликання

від 11 лютого 2021 року № 170-V-VIII
Звіт про виконання Програми соціально – економічного та культурного розвитку 
Зміївської міської ради на 2020 рік

	№ з/п
	Заходи
	КБК

КЕКВ
	Розпорядник бюджетних коштів
	Витрати на реалізацію грн.
	Виконано


	
	
	
	
	Всього

(грн.)
	У тому числі за рахунок
	

	
	
	
	
	
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
	Місцевих бюджетів
	

	
	
	
	
	
	
	Обласного бюджету
	Бюджету міської ради
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6


	7
	8


	9



	І.  Дорожнє господарство

	1
	Проведення робіт “Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті  вул. Харківська - вул. Залізнична , м. Зміїв, Зміївського району Харківської області” (проведення робіт, технічний нагляд, авторський нагляд, тощо).
	  КПК
 0117461            КЕКВ 3142
	Міська рада
	3258135
	
	
	3258135


	2387698

	2
	Розробка проектно-кошторисної документації та проведення робіт  “Капітальний ремонт дороги  по вул. Залізнична м. Зміїв, Зміївський район, Харківська обл.”, (технічний нагляд, авторський нагляд, тощо)
	КПК

0117461            КЕКВ 3210
	КП Зміїв-житло
	1486855
	
	
	1486855


	1486855

	
	Всього:
	
	
	4744990
	
	
	4744990
	3874553

	ІІ. Благоустрій

	1
	Придбання спортивних елементів для дитячих майданчиків 


	КПК 

0116030   КЕКВ 3210
	КП Зміїв-житло
	166079
	
	
	166079


	166070

	2
	Придбання автомобіля з надбудовою  ГАЗ ХТС4ІR 13-60, надбудова  Comet ESF -19-755510
	КПК 

0116030   КЕКВ 3210
	КП Зміїв-житло
	0
	
	
	0
	

	3
	Розробка робочого проекту “Будівництво пішохідного, динамічного фонтану на майдані Соборний, м. Зміїв, Харківська обл.”
	КПК

0116030

КЕКВ 3122
	Міська рада
	120000
	
	
	120000
	67433

	4
	Придбання саджанців нових дерев  
	КПК

0116030

КЕКВ 3110
	Міська рада
	100000
	
	
	100000
	85800

	5
	Придбання роздягальні на міський пляж
	КПК

0116030

КЕКВ 3210
	КП Зміїв-житло
	9000
	
	
	9000
	8250

	6
	Придбання модульного вуличного туалету та  придбання  малих систем біологічної очистки стічних вод 
	КПК

0116030

КЕКВ 3110
	Міська рада
	00
	
	
	00
	

	7
	Реконструкція тротуару за адресою: Харківська обл., м. Зміїв, вул. Фабрична. 
	КПК 0117310

КЕКВ 3210
	КП Зміїв-житло
	297897
	
	
	297897
	289510

	
	Всього:


	
	
	692976
	
	
	692976
	617063

	III. Дошкільна освіта

	1
	Придбання пральної машини для ДНЗ (ясла-садок) №2
	КПК

0111010

КЕКВ 3110
	Міська рада
	160600
	
	
	160600
	160600

	2
	Проведення робіт по об’єкту  “Капітальний ремонт  дошкільного навчального закладу  №2 по вул. Залізничний, будинок, 61а, м. Зміїв, Харківська область”, коригування проекту, проведення експертизи, авторського та технічного нагляду проекту.
	КПК

0117321

КЕКВ 3132
	Міська рада
	9982855


	
	
	9982855
	8659554

	3
	Розробка проекту реконструкції системи водопроводу ДНЗ(ясла-садок) №2 з улаштуванням водопроводу від вузла вводу будівлі до розподільчого колодязю за адресою : вул. Залізнична, будинок 61а, м Зміїв, Харківської області  (додатково виділені кошти)
	КПК

0117321

КЕКВ 3142
	Міська рада
	45000
	
	
	45000
	45000

	
	Всього
	
	
	10188455
	
	
	10188455
	8865154



ІV. Субвенція
	1
	Субвенція районному бюджету на виконання Програми  компенсації перевізникам за  пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом у Зміївському районі на 2020 рік
	КПК 0119770

КЕКВ 2620
	Міська рада
	157263
	
	
	157263
	157263

	
	Субвенція районному бюджету на виконання Програми  компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом загального користування міського та приміського сполучення в Зміївському районі на 2020 рік
	КПК 0119770

КЕКВ 2620
	
	307001
	
	
	307001
	307001

	2
	Субвенція районному бюджету на виконання Комплексної районної програми “Здоров′я жителів Зміївщини” на 2018-2020 роки для надання стоматологічної допомоги жителям м. Зміїв 
	КПК 0119770

КЕКВ 2620
	Міська рада
	31000
	
	
	31000
	31000

	3
	Субвенція районному бюджету на виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Зміївського району на 2017-2021 роки: 

- капітальний ремонт водопроводу по пров. Високий в м. Зміїв Харківської обл. - 48000,00 грн.;

- розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту “Капітальний ремонт водопроводу по  вул. Радужна від колодязя ЛР-1 до колодязя ЛР-2 в м. Зміїв Харківській обл.” - 30000,00 грн.; 

- розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту “Капітальний ремонт водопроводу по вул. Нагорна від колодязя 8Б-4/1 в м. Зміїв, Харківської обл.” - 30000,00 грн.
	КПК 0119770

КЕКВ 3220
	Міська рада
	48000
	
	
	48000
	47900

	4
	Субвенція районному бюджету на виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Зміївського району на 2017-2021 роки: 

- організація здійснення оцінки впливу на довкілля провадження планової діяльності - нове будівництво глибоководної свердловини по пров. Квітковому в м. Зміїв Харківської області
	КПК 0119770

КЕКВ 2620
	Міська рада
	0
	
	
	0
	0

	5
	Субвенція районному бюджету на виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Зміївського району на 2017-2021 роки: 

- Експертиза проекту «Нове будівництво глибоководної свердловини по пров. Квітковому  в м. Зміїв Харківської області»
	КПК 0119720

КЕКВ 3220
	Міська рада
	0
	
	
	0
	0

	6
	Субвенції на виконання Комплексної районної програми „Здоров’я жителів Зміївщини” для КНП „Зміївська районна лікарня” на придбання 2-х кисневих концентратрів АЕ-10 з подвійним потоком для забезпечення кисневої підтримки хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19 під час стаціонарного лікування  
	КПК 0119770

КЕКВ 3220
	Міська рада
	120000
	
	
	120000
	120000

	7
	Субвенція на виконання Програми розвитку комунальної установи по забезпеченню діяльності з утримання та обслуговування майна спільної власності територіальних громад Зміївського району для придбання матеріалів для проведення поточного ремонту нежитлового приміщення будівлі за адресою: вул. Фабрична, 11, м. Зміїв
	КПК 0119770

КЕКВ 2620
	Міська рада
	49300
	
	
	49300
	49088

	8
	Субвенція районному бюджету на виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Зміївського району на 2017-2021 роки: на нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу з проектуванням лінійної частини приєднання замовником полігону твердих побутових відходів з об’єктами їх сортування та переробки за межами населеного пункту на території Зміївської міської ради Зміївського району Харківської області
	КПК 0119770

КЕКВ 2620
	Міська рада
	170000
	
	
	170000
	-

	
	Всього
	
	
	882564
	
	
	882564
	712252

	V. Придбання основного капіталу

	1
	Придбання комп′ютера
	КПК 0110150

КЕКВ 3110
	Міська рада
	19000
	
	
	19000
	18990

	
	Всього
	
	
	19000
	
	
	19000
	18990

	
	VІ Місцеві вибори

	1
	Забезпечення протиепідемічних заходів, для забезпечення організації та проведення виборів у період дії карантину
	КПК 191

КЕКВ 2282
	Міська рада
	25800
	
	
	25800
	23551

	
	Всього
	
	
	25800
	
	
	25800
	23551

	
	За програмою:

	
	
	16892240
	
	
	16892240
	14092573


Секретар міської ради                                                                             Петро КУЧКОВ
