 [image: image1.png]


                                                                                                                

ЗМІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

V СЕСІЯ VІIІ СКЛИКАННЯ           
РІШЕННЯ
11 лютого 2020 року                               м. Зміїв                                              № 172-V-VIII
Про затвердження Звіту по Програмі благоустрою Зміївської міської ради за 2020 рік
Заслухавши Звіт про виконання Заходів з виконання Програми благоустрою Зміївської міської ради на 2020 - 2021 роки, затвердженої рішенням LІ сесії Зміївської міської ради VІІ скликання від 20.12.2019 р. №7-LІ, за 2020 рік, керуючись ст. 25, 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Зміївська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Звіт по Програмі благоустрою Зміївської міської ради на 2020 - 2021 роки, затверджену рішенням LІ сесії Зміївської міської ради VІI скликання від 20 грудня 2019 року №7-LI, за 2020рік (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та регуляторної політики (голова комісії Віталій КУЛІШ) ради та постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків (Євген ДОБРОСКОК)
Міський голова




                      
              Павло ГОЛОДНІКОВ
                                                                                                        Додаток
                                                                                                        до рішення V сесії  
 Зміївської міської ради VIІІ скликання
від 11 лютого 2021 року № 172-V-VIII
Звіт про виконання Програми благоустрою Зміївської міської ради за 2020 рік
	№ з/п
	Назва напряму діяльності та пріоритетні завдання
	Перелік заходів програми за розпорядниками
	КБК

КЕКВ
	Джерела фінансування
	Вартість,  грн.
	Виконання
	

	1
	Вирішення загальних питань по благоустрою
	             Зміївська міська рада
	КБК 0116030
	Міський бюджет
	326473
	223182
	

	
	
	Утримання інспектора з благоустрою (заробітна плата, нарахування на оплату праці, банківські послуги)
	КЕКВ 2111

КЕКВ 2120


	Міський бюджет
	61434
	61306
	

	
	
	
	
	
	13610
	13609
	

	
	
	Утримання об'єктів відеоспостереження
	КЕКВ 2240
	Міський бюджет
	37200
	37200
	

	
	
	Технічне обслуговування газорозподільних пунктів та газового обладнання
	
	
	1200
	1058
	

	
	
	Оплата природного газу (вічний вогонь)
	КЕКВ 2274
	
	99594
	60272
	

	
	
	Лабораторні дослідження та чистка громадських колодязів, отримання технічних умови на водопостачання та каналізацію (точки підводу комунікацій до технічного приміщення фонтану).
	КЕКВ 2240
	
	16000
	0
	

	
	
	Поточного ремонту підпорної стінки на майдані Соборний м. Зміїв.
	КЕКВ 2240
	
	50000
	0
	

	
	
	Послуги з технічного обстеження об′єкту “Реконструкція колишньої школи-інтернат під житловий будинок по Пролетарському шосе, 24 в м. Зміїв”
	КЕКВ 2240
	
	50000
	49737
	

	
	
	                  КП “Зміїв-житло”
	КБК 0116030
	
	2288086
	2073912
	

	
	
	Утримання працівників, які здійснюють обслуговування, облік об'єктів благоустрою, забезпечення засобами праці (заробітна плата інженерно-технічних працівників, охоронців, працівників, зайнятих благо устроєм міської ради, нарахування на оплату праці,  оплата електроенергії, програмного забезпечення, спецодягу, матеріалів, інструментів для забезпечення належного утримання об'єктів благоустрою, придбання засобів дезінфекції та захисних костюмів. Послуги пожежних і рятувальних служб в умовах надзвичайних ситуацій та інші  види. Придбання новорічних прикрас  для міської ялинки (гірлянди, іграшки, тощо)
	   КЕКВ 2610
	
	1998850
	1786749
	

	
	
	Придбання плит та стовпів 
	
	
	13795
	13795
	

	
	
	Поточний ремонт пам'ятників
	
	
	50000
	49882
	

	
	
	Придбання спортивних елементів для дитячих майданчиків 
	
	
	33750
	33750
	

	
	
	Придбання інформаційного щита на міський пляж
	
	
	2000
	1167
	

	
	
	Послуги з ремонту ємкості для перевезення води на поливайно-мийній машині
	
	
	16000
	15000
	

	
	
	Придбання квітів для висадки у клумбах на центральних вулицях міста Змієва 
	
	
	38250
	38128
	

	
	
	Придбання лав паркових 
	
	
	26400
	26400
	

	
	
	Послуги по лабораторному дослідженню води на міському пляжі та водолазні послуги 
	
	
	4500
	4500
	

	
	
	Придбання смітників паркових
	
	
	44800
	44800
	

	
	
	Податки і збори (ПДВ нарахований на кошти неплатників податку)
	
	
	59741
	59741
	

	2
	Покращення якості роботи мережі зовнішнього освітлення

	    Зміївська міська рада
	КБК 0116030
	Міський бюджет
	1161712
	1034423
	

	
	
	Дообладнання, переоснащення, поточний ремонт зовнішнього вуличного освітлення на території населених пунктів Зміївської міської ради
	КЕКВ 2240
	
	209700


	207218
	

	
	
	Послуги  з  заміни та перевірки електролічильників зовнішнього освітлення
	КЕКВ 2240
	
	3600
	3600
	

	
	
	Придбання матеріалів для обслуговування зовнішнього вуличного освітлення. (електролампочок, лічильників, проводу СИП, ліхтарів, кронштейнів, магнітного пускача, тощо)
	КЕКВ 2210
	
	352235
	253371
	

	
	
	Оплата електроенергії та її розподілу (зовнішнє вуличне освітлення) , оплата за перетікання реактивної енергії 
	КЕКВ 2273
	
	596177
	570234
	

	3
	Утримання об'єктів зеленого господарства
	                Зміївська міська рада
	КБК 0116030
	Міський бюджет
	352900
	252608
	

	
	
	Кронування дерев, знесення аварійних дерев, сухостоїв
	КЕКВ 2240
	
	286900
	186898
	

	
	
	Інженерно-геологічні вишукування
	КЕКВ2240
	
	18000
	18000
	

	
	
	Поточний ремонт зелених насаджень
	КЕКВ 2240
	
	48000
	47710
	

	4
	Санітарна 

очистка міста
	             КП “Зміїв-житло”
	КБК 0116030
	Міський бюджет
	17524
	17524
	

	
	
	Придбання експлуатаційних матеріалів для мотокос з метою покосу трави на узбіччях
	КЕКВ 2610
	
	17524
	17524
	

	
	
	                Зміївська міська рада
	КБК 0116030
	
	125311
	65855
	

	
	
	Санітарна очистка міст загального користування, ліквідація стихійних звалищ (міський парк, кладовища, тощо)


	КЕКВ 2240


	
	59456


	0
	

	
	
	Послуги з вивезення та захоронення побутових  відходів  для забезпечення благоустрою міста 
	КЕКВ 2275
	
	65855
	65855
	

	5
	Регулювання чисельності безпритульних тварин
	                Зміївська міська рада
	КБК 0116030
	Міський бюджет
	20400
	0
	

	
	
	Відлов тварин з наданням виконавцю права самостійно визначити подальшу долю тварин
	КЕКВ 2240
	
	20400
	0
	

	6
	Належне утримання вулично-дорожньої мережі, експлуатаційне утримання технічних засобів організації дорожнього руху
	             КП “Зміїв-житло”
	КБК 0116030
	Міський бюджет
	1149666
	609535
	

	
	
	Утримання грунтових доріг (планування доріг, придбання щебеню)
	КЕКВ 2610
	
	60000
	47600
	

	
	
	Розмітка доріг з твердим  покриттям  в м. Зміїв, які знаходяться в комунальній власності територіальної громади міської ради
	КЕКВ 2610
	
	100000
	99997
	

	
	
	Встановлення дорожніх знаків
	КЕКВ 2610
	
	31066
	1512
	

	
	
	Утримання  вулиць , доріг (розчищення снігових заметів, сміття, тощо (паливно-мастильні матеріали, запасні частини , шини ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів)
	КЕКВ 2610
	
	743600
	301419
	

	
	
	Зимове обслуговування вулиць (придбання солі, піску та послуги з їх перевезення)
	КЕКВ 2610
	
	215000
	159007
	

	
	
	                  КП “Зміїв-житло”
	КБК 0117461
	
	2475972
	2475848
	

	
	
	Поточний ремонт доріг
	КЕКВ 2610
	
	2470872
	2470748
	

	
	
	Придбання бетонних паркувальних полусфер
	
	
	5100
	5100
	

	
	
	              Зміївська міська рада
	КБК 0117461
	
	57600
	51996
	

	
	
	Технічне обслуговування світлофорних об'єктів
	КЕКВ 2240
	
	57600


	51996
	

	7
	Утримання майна
	          Зміївська міська рада
	КБК 0116090
	Міський бюджет


	320139
	311222
	

	
	
	Охорона будівлі колишньої школи-інтернат (заробітна плата та нарахування на заробітну плату охоронців)
	КЕКВ 2111
	
	262089
	255100
	

	
	
	
	КЕКВ 2120
	
	57660
	56122
	

	
	
	
	КЕКВ 2240
	
	390
	
	

	
	
	Всього за програмою
	8238183
	
	
	7116105
	

	
	
	КБК0116030
	5442072
	
	
	4277039
	

	
	
	КБК0116090
	320139
	
	
	311222
	

	
	
	КБК0117461
	2475972
	
	
	2527844
	


Секретар міської ради                                                                   Петро КУЧКОВ
