[image: image1.png]



Україна
ЗМІЇВСЬКа  МІСЬКа РАДа
ЗМІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
  РІШЕННЯ
від  “08”   червня   2017 року                                                                                                    № 36
Про    затвердження   заходів   по   підготовці

житлово-комунального  комплексу, закладів

та установ  міської ради до роботи в  осінньо-

зимовий період 2017-2018 років


Згідно з підпунктом 1 пункту “а” статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні та з метою своєчасної і якісної підготовки міського комунального господарства, закладів та установ міської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років, виконавчий комітет Зміївської міської ради

В И Р І Ш И В 
1.Затвердити заходи по   підготовці житлово-комунального  комплексу,  закладів та установ  міської ради до роботи в  осінньо-зимовий період 2017-2018 років у додатку.

2.Заслухати інформацію про хід виконання заходів по  підготовці житлово-комунального  комплексу,  закладів та установ  міської ради до роботи в  осінньо-зимовий період 2017-2018 років у вересні місяці.

3. Спеціалісту I категорії з питань житлово-комунального господарства Шихмат С.Є. В термін до 15 червня 2017р. довести заходи по   підготовці житлово-комунального  комплексу,  закладів та установ  міської ради до роботи в  осінньо-зимовий період 2017-2018 років до виконавців.
3.Контроль за виконання рішення залишаю за собою.

  Міський голова                                                                                                       П.В.Кучков






                                               Додаток  

до рішення виконавчого комітету








                Зміївської міської ради

                                               




     від “08” травня 2017р.№36
Заходи
підготовці житлово-комунального  комплексу,  закладів та установ  міської ради до роботи в  осінньо-зимовий період 2017-2018 років 
	№
з/п
	Назва заходу
	Орієнтовна вартість, тис. грн.
	Виконавець
	Джерело фінансування

	1
	2
	4
	5
	6


1. Підготовка об'єктів житла

1. Утримання житлових будинків
	1
	Провести перевірку вентиляційних каналів та димоходів в квартирах багатоповерхових будинків та провести ремонт оголовків вентиляційних каналів
	6,5
	КП ”Зміїв-житло”
	За рахунок квартирної плати

	2
	Ремонт внутрішньобудинкових мереж водопостачання: 

-Пролетарське шосе, 5(ремонт лежаків);

-Пролетарське шосе, 1(ремонт стояка);

-пров. Залізничний 2А(ремонт лежаків);

водовідведення:

-Таранівське шосе, 8(ремонт лежаків);

-Вишнева,1(ремонт лежаків); 

-Пролетарське шосе, 7(ремонт лежаків).

-Донецьке шосе,2, ремонт лежаків, ремонт стояка.
	
	КП

 ”Зміїв-житло”

спільно з співвласника

багатоквартирних будинків

	Кошти 

співвласників

багатоквартирних будинків


	3
	Капітальний ремонт даху багатоповерхового житлового будинку за адресою: м. Зміїв по вул. Пролетарське шосе,7 
	196,5
	Міська рада

спільно з співвласника

багатоквартирних будинків

	Спів фінансування: Міський бюджет, обласний бюджет,

кошти  співвласників

багатоквартирного будинку



 2. Підготовка об'єктів дорожньо-мостового господарства

	1
	Проведення поточного ремонту твердого покриття вулиць та тротуарів  м.Змієва
	2386,800
	КП “Зміїв-житло”
	Міський бюджет

	2
	Проведення капітального ремонту доріг:вул.Залізнична, Широнінців, майдан Соборний, Адміністративна, Пушкарьова, Шевченко, Рогатинська,
	6695,566
	КП “Зміїв-житло”
	Міський бюджет

	3
	Проведення капітального ремонту тротуарів:майдан Соборний (міський сквер)
	1499,895
	Міська рада
	Міський бюджет

	4
	Початок робіт по капітальному ремонту мосту через р.Мжа
	3300,000
	КП “Зміїв-житло”
	Міський бюджет

	5
	Придбання трактора
	525,0
	КП “Зміїв-житло”
	Міський бюджет

	6
	Утримання дорожньої мережі в осінньо-зимовий період (придбання солі, ПММ 2017-2018 р.р.)
	132.000
	КП ”Зміїв-житло”
	Міський бюджет

	7
	Підготовка спеціалізованої техніки
	30.0
	КП ”Зміїв-житло”
	Міський бюджет

	8
	Придбання самоскида Краз-65055-064 призначеного для перевезення сипких і навальних вантажів;трактора МТЗ-82
	2725.000
	КП ”Зміїв-житло”
	Міський бюджет


                                                   3. Підготовка об'єктів благоустрою

	1
	Придбання електролампочок, світильників, дроту 
	224.527
	Міська рада
	Міський бюджет

	2
	Нанесення дорожньої лінії розмітки пішохідних переходів”Зебра” в визначених місцях
	16.100
	Міська рада
	Міський бюджет

	3
	Установка дорожніх знаків
	21.600
	КП”Зміїв-

Житло”
	Міський бюджет

	4
	Проведення дообладнання мереж вуличного освітлення на території  міської ради
	159.000
	Міська рада
	Міський бюджет

	5
	Проведення капітального ремонту благоустрою дороги до бу.№5 по вул. Пролетарське шосе м.Змієва.
	380.000
	КП”Зміїв-

Житло”
	Міський бюджет


                                                             4.Дошкільні навчальні заклади
	1
	Проведення капітального ремонту даху харчоблоку ДНЗ (ясла-садок)№2 за адресою:м.Зміїв, вул.Залізнична, 61
	199,258
	Міська рада
	Міський бюджет

	2
	Завершення робіт по заміні вікон на енергозберігаючи в  ДНЗ (ясла-садок)№2.
	33,1
	Міська рада
	Міський бюджет

	3
	Проектування та проведення капітального ремонту електричної проводки у ДНЗ (ясла-садок)№1 за адресою:м.Зміїв, вул. Калініна, 8
	162,220
	Міська рада
	Міський бюджет

	4
	Поточний ремонт системи опалення з застосуванням енергозберігаючих матеріалів в  музичному залі  ДНЗ (ясла-садок)№3
	32,880
	Міська рада
	Міський бюджет

	5
	Заміна дверей на на першому поверсі в ДНЗ (ясла-садок)№3 та музичному залі ДНЗ (ясла-садок)№2
	50,72
	Міська рада
	Міський бюджет

	6
	Провести роботу по переведенню  котельні  ДНЗ (ясла-садок)№1 на тверде паливо.
	-
	Міська рада
	-

	                                      

	1
	Проведення капітального ремонту приміщення міської ради  (утеплення приміщення, перенесення котельні).
	680,2
	Міська рада
	Міський бюджет


Керуючий справами (секретар)
виконавчого Зміївської міської ради


                             
Попова В.В.
