[image: image1.png]



УКРАЇНА
 ЗМІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЗМІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від “29” листопада   2019 року                                                                 
                                 №89
Про заходи щодо безаварійного пропуску  осінньо-зимових дощових паводків, льодоходу і весняної повені в місті Зміїв у 2019-2020 роках
З метою підготовки до пропуску осінньо-зимових дощових паводків, льодоходу і весняної повені, захисту від можливого руйнування об'єктів господарювання, населених пунктів, сільськогосподарських угідь та організації евакуації населення, тварин, матеріальних цінностей із зон затоплення, відповідно до статті 19 Кодексу цивільного захисту України, розпорядження першого заступника голови Харківської обласної державної адміністрації від 27.09.2019 року № 500 “ Про заходи щодо безаварійного пропуску осінньо-зимових дощових паводків, льодоходу і весняної повені в області 2019-2020 роках”, керуючись підпунктом 2 пункту “б” частини першої статті 38 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчий комітет міської ради 
ВИРІШИВ:
1. Створити міську паводкову комісію Зміївської міської ради та затвердити її персональний склад у додатку 1.
2. Затвердити заходи щодо безаварійного пропуску осінньо-зимових дощових паводків, льодоходу і весняної повені у 2018-2019 роках у додатку 2.
3.Затвердити перелік техніки та перелік матеріального резерву які мають бути задіяні для запобігання та ліквідації наслідків можливих негативних явищ в разі великої повені у 2018-2019 роках у додатку №3,4.
4. Затвердити розподіл обов'язків між членами повеневої комісії на період надзвичайних ситуацій при проходженні повені на території Зміївської міської ради, перелік вулиць, домоволодінь та кількість мешканців, які підпадають в зону підтоплення на території Зміївської міської ради у додатку  № 5, 6.
5. Затвердити план евакуації громадян із зон можливого підтоплення домоволодінь та розміщення в безпечні місця, графік чергування під час проходження повені, плавзасоби (човни), запаси паливно-мастильних матеріалів під час великої повені в 2018-2019 роках по Зміївській міській раді у додатку № 7, 8, 9.
6. Рекомендувати директору КП «Зміїв-Сервіс» Ревенку В. К., начальнику Зміївського районного відділу Головного Управління Міністерства Надзвичайних Ситуацій України в Харківській області Ткаченко А. В., т.в. начальника Зміївського відділу Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції Горбунов Р.О. призначити працівників, які мають бути задіяні при евакуації людей із застосуванням плавзасобів. Списки призначених осіб надати в міську паводкову комісію.
7. Спеціалісту І категорії з питань житлово-комунального господарства Шихмату С.Є. довести дане рішення до відома задіяних у заходах підприємств.
8.  Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.
Міський голова 







 
П.В. Кучков
 Додаток 1 
                                                                                              до рішення виконавчого комітету
                                                                                                від “29” листопада 2019р. №89
Персональний склад
паводкової комісії Зміївської міської ради:
Кучков Петро Володимирович,  голова комісії, Зміївський міський  голова;
Заярний Павло Миколайович, заступник голови комісії, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради; 
Шихмат Сергій Євгенійович, секретар комісії, спеціаліст 1 категорії з питань ЖКГ Зміївської міської ради.
Члени комісії:
Ревенко Віктор Кирилович, директор КП «Зміїв-Сервіс» (за згодою);
Ткаченко Андрій Вікторович, начальник Зміївського РВ ГУМНС України в Харківській області (за згодою);
Голосняк Валерій  Іванович, начальник Зміївської муніципальної екологічної інспекції (за згодою);
Даниленко Микола Іванович, начальник Зміївського РЕМ АК “Харківобленерго” (за згодою );
Горобець Роман Федорович, директор Філії ТОВ «Котельні лікарняного комплексу» «Зміївський котельний комплекс» (за згодою);
Щербак Олексій Іванович, начальник Зміївського управління Держпродспоживслужби в Харківській області (за згодою);
Горбунов Роман Олександрович, т.в. начальника Зміївського ВП ГУНП в Харківській області підполковник поліції ( за згодою );
Лисак Михайло Петрович, головний лікар КНП «Зміївська центральна районна лікарня» ( за згодою ).
Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради                                                                            П.М.Заярний








                 Додаток 2 
                                                                                              до рішення виконавчого комітету
                                                                                                від “29” листопада 2019р. №89 
 ЗАХОДИ
по пропуску дощових та талих вод 
	№
	Заходи
	Термін  виконання
	Відповідальні  за  виконання

	1
	Встановити перелік вулиць, кількість житлових  будинків, кількість людей, які можуть бути  підтоплені у випадку великої  повені
	До 
10.12.2019 р.
	Спеціаліст I категорії міської ради 
Пономарьов О.В.
Начальник відділу реєстраційних послуг
Борко А.С.


	2
	Виробниче управління житлово комунального господарства тримати в резерві гуртожитків кімнати на 50 ліжок і  комплектів спальної білизни (кожному)
	З 10.12.2019р.
	В.О. начальника ВУЖКГ
Маковецька В.М.

	3
	Для транспортування людей у випадку великої  повені мати в наявності ходовий заправлений  автотранспорт ПП «Транс- Сервіс»
	З 29.11.2019р.
	Директор ПП “Транс-Сервіс” Бех А.С.

	4
	Взяти на облік наявну техніку підприємств,  установ, організацій міста, яка має бути задіяна у  випадку можливих негативних ситуацій в  повеневий період 2019-2020 років
	До 10.12.2019р.
	Спеціаліст I категорії міської ради  Шихмат С.Є.

	5
	Взяти на облік наявні плавзасоби на території Зміївської міської ради, які мають бути задіяні у  випадку великої повені
	До 10.12.2019р.
	Інспектор з благоустрою
Пікалов Є.С.
Керівник КП «Зміїв-житло»
Карпюк М. Я.
Шихмат С.Є.

	6
	Центральній районній лікарні визначити  працівників для можливого необхідного  медичного обслуговування населення у випадку  великої  повені
	До 06.03.2020р. 
	Головний лікар КНП «Зміївська центральна районна лікарня» 
Лисак М.П.

	7
	КП «Зміїв-житло» разом з Зміївським Райавтодором розчистити від снігу місця вулиць  де можливе  проходження талих вод у випадку  великої  повені
	До 06.03.2020р.
	Керівник КП «Зміїв-житло»
Карпюк М.Я.
Кервіник Зміївського райавтодору 
Макаренко Ю.О.

	8
	КП «Зміїв-житло» провести заходи щодо  очищення канав і труб для безперебійного  пропуску талих вод на всій території міста
	Постійно
	Керівник КП «Зміїв-житло»
Карпюк М.Я.

	9
	КП «Зміїв-житло» прочистити стоки води з мостів  на території міста
	З 30.11.2019 р. по 10.03.2020р.
	Керівник КП «Зміїв-житло»
Карпюк М.Я.

	10
	КП «Зміїв-житло» мати мішки з піском  навантажені на тракторний причеп в кількості 100 штук на випадок аварійної ситуації
	До
01.03.2020 р.
	Керівник КП«Зміїв-житло»
Карпюк М.Я.


Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради                                                                         П.М. Заярний           
                                                                                                                  Додаток 3 
                                                                                              до рішення виконавчого комітету
                                                                                                від “29” листопада 2019р. №89 
ПЕРЕЛІК
техніки, організацій міста Змієва, яка має бути  задіяна на випадок
запобігання та ліквідації наслідків можливих негативних ситуацій
в період великої повені 2019-2020 років на території Зміївської міської ради
	№№
	Найменування
	Марка
	Кількість
	Керівник
тел.

	   1
	2
	3
	4
	5

	                                 КП «Зміїв-житло»
	

	1
	Екскаватор
	ЮМЗ-6
	1
	 Керівник Карпюк М.Я.


	2
	Трактор
	Т-150
	1
	

	3
	Автовежа
	ЗІЛ-131
	1
	

	                                 КП «Зміїв-Сервіс»
	

	1
	Автосамоскид
	САЗ - 3307
	1
	Директор Ревенко В. К.


	2
	Автомашина
	Камаз
	1
	

	3
	Екскаватор
	ЕО- 246
	1
	

	4
	Автокран 
	Краз К-162
	1
	

	                                            Цех №14 ПАТ «Укртелеком»
	

	   1
	Автовежа
	МТЗ-80
	1
	 Начальник
Стаднік В.М. 


	                                  ТОВ «Кронекс-Харків»
	

	   1
	Самоскид 
	ЗИЛ-155
	1
	 Директор
Калініченко Ю.А.


	ПП «Транс-Сервіс»
	

	   1
	Автобус
	ПАЗ
	2
	Директор
Бех А.С.



Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради                                                                           П.М.Заярний
                                                                                                                      Додаток 4 
                                                                                              до рішення виконавчого комітету
                                                                                                від “29” листопада 2019р. №89 
                                                                    Перелік 
матеріального резерву, який має бути задіяний на випадок
запобігання та ліквідації наслідків можливих негативних ситуацій
в період великої повені 2017-2018 років на території Зміївської міської ради
	№
	Найменування матеріалів
	Кількість (шт.)м²
	Кількість 
(кг)
	Підприємство
	Керівник
тел.

	1
	Бетонні блоки ФБС-24-4-6Т
	10
	-
	КП «Зміїв-Сервіс»
	Ревенко В. К.


	2
	Бетонні блоки 
ФСБ-24-5-6Т
	10
	-
	КП «Зміїв-Сервіс»
	Ревенко В. К.


	3
	Пісок в мішках
	100
	6000
	КП «Зміїв-Житло»
	Карпюк М.Я.


	4
	Шифер будівельний
	100
	2400
	ФОП Штангей О. Б.
	Штангей О.Б.
 

	5
	Стікло віконне
	100
	-
	ФОП Штангей О. Б.
	Штангей О.Б.


	6
	Цемент в мішках М-400
	80
	4000
	ФОП Штангей О. Б.
	Штангей О.Б.


	7
	Цвяхи L-100
	-
	100
	ФОП Штангей О. Б.
	Штангей О.Б.


	8
	Цвяхи L-120
	-
	100
	ФОП Штангей О. Б.
	Штангей О.Б.


	9
	Руберойд 
	20
300

	600
	ФОП Штангей О. Б.
	Штангей О.Б.


	10
	Дошка б-30
	120
	-
	ФОП Буханцов В. І.
	Буханцов В.І.


	11
	Дошка б-40
	100
	-
	ФОП Буханцов В. І.
	Буханцов В.І.


	12
	Брус 50x50
	500
	-
	ФОП Буханцов В. І.
	Буханцов В.І.


	13
	Брус 100х100
	200
	-
	ФОП Буханцов В. І.
	Буханцов В.І.


	14
	Цегла червона 
	2000
	-
	ФОП Штангей О. Б.
	Штангей О.Б.



Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради                                                                            П.М.Заярний
                                                                                                                  Додаток 5
                                                                                              до рішення виконавчого комітету
              від “29” листопада 2019р. №89 





     РОЗПОДІЛ
обов'язків між членами повенової комісії на період надзвичайних ситуацій 
при проходженні повені в 2019 -2020 років на території Зміївської міської ради
1.Дирктору КП «Зміїв-Сервіс” Ревенко В.К. забезпечити транспортними засобами громадян та доставку човнів в підтоплюванні зони Зміївської міської ради.
2.Головному лікарю КНП «Зміївської ЦРЛ» Лисак М.П. забезпечити необхідні медикаменти для надання  медичної допомоги потерпілим.
3.Начальнику Зміївського управління Держпродспоживслужби в Харківській області Щербаку О. І. забезпечити приміщення для розміщення громадян із зон підтоплення , а також надати умови для приготування їжі.
4.Спеціалісту I категорії (інженер-землевпорядник) Зміївської міської ради Пономарьову О.В.  корегувати дії аварійно-рятувальної бригади.
5.Т.в. начальника Зміївського ВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції Горбунову Р.О. забезпечувати громадський порядок і супроводжувати транспорт при евакуації громадян.
6.Спеціалісту I категорії з питань житлово-комунального господарства Зміївської міської ради, секретарю повеневої комісії Шихмату С.Є.  в разі ускладнення обставин організувати цілодобове чергування та надання своєчасної достовірної інформації до райдержадміністрації.
Заступник міського голови з питань   
діяльності виконавчих органів ради                                                                            П.М.Заярний








                  Додаток 6
                                                                                              до рішення виконавчого комітету
                                                                                                 від “29” листопада 2019р. №89 
Інформація
 про перелік вулиць, домоволодінь та кількість мешканців, які підпадають в зону підтоплення на території Зміївської міської ради у 2019-2020 роках
	№
з/п
	Найменування вулиці,провулку
	Кількість домоволодінь
	Що постійно підтоплюються
	Кількість населення яке може потрапити в зону підтоплення

	діти
	Заплановані
місця
тимчасового
відселення

	1.
	 м. Зміїв, вулиця Заливна
	13
	-
	38
	5
	Родичі та близькі.

	2.
	 м. Зміїв, вулиця Покровська (нечетна сторона)
	43
	-
	124
	18
	Родичі та близькі

	3.
	 м. Зміїв, вулиця Шевченка (нечетна сторона)
	41
	-
	132
	20
	Родичі та близькі

	4.
	 м. Зміїв, вулиця Чемужівська (нечетна сторона)
	22
	-
	70
	14
	Родичі та близькі

	5.
	 м. Зміїв, вулиця Залізнична (нечетна сторона до будинку 13 “д”
	11
	-
	34
	3
	Родичі та близькі

	6.
	 м. Зміїв, вулиця Левківська (нечетна сторона до будинку 60)
	27
	-
	90
	19
	Родичі та близькі
  

	7.
	 м. Зміїв, провулок Піддубного
	8
	-
	26
	8
	Родичі та близькі

	8.
	 м. Зміїв, провулок Росяний
	17
	-
	64
	14
	Родичі та близькі

	9.
	 м. Зміїв, провулок Селянський
	29
	-
	100
	14
	Родичі та близькі

	ВСЬОГО
	211
	-
	678
	115
	


Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради                                                                           П.М.Заярний
                                                                                                               Додаток 7
                                                                                              до рішення виконавчого комітету
              від “29” листопада 2019р. №89 
ПЛАН
евакуації громадян із зон можливого підтоплення
домоволодінь та розміщення в безпечні місця на 2019-2020 рік
У випадку різкого підняття вод і затоплення домоволодінь
НЕОБХІДНО :
1. Сповістити населення шляхом: оголошення через працівників відділення зв'язку, працівників пололіції через гучномовні пристрої, депутатів міської ради;
2 .Провести оперативне засідання з членами повеневої комісії, та встановити цілодобове засідання ;
3. Провести відповідний інструктаж по виконанню необхідних робіт з членами аварійно-рятувальної бригади та установити зв'язок на випадок термінового виклику;
4. Директорам Зміївського ліцею №1 та Зміївська ЗОШ №2 I-III ст. підготувати та надати приміщення (спортивні зали для евакопунктів) для (тимчасового) розміщення громадян — 300 чол.;
5. Голові комісії Кучкову П.В. направити в місця затоплення необхідну кількість човнів; - вирішити питання з директором, КП «Зміїв-житло», ПП «Транс-Сервіс», про виділення автотранспорту для евакуації громадян;
6.Головному лікарю КНП «Зміївської ЦРЛ» Лисаку М.П. організувати чергування медпрацівників на випадок надання необхідної медичної допомоги, забезпечити необхідні медикаменти. 
7. Завідувачу Зміївської міськміжрайонної філії ДУ “Харківський обласний лабораторний центр МОЗ України” Макаренко С.М. організувати контроль за станом питної води;
8. В випадку пошкодження ліній електромереж, або газопроводу терміново оповісти відповідні служби для прийняття заходів;
9. Черговому користуватися: - пам'яткою відповідального по Зміївській міській раді.
Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради                                                                            П.М.Заярний








                    Додаток 8
                                                                                              до рішення виконавчого комітету
                                                                                                   від “29” листопада 2019р. №89 
ГРАФІК
чергування  під час проходження повені в 2019-2020 році
	№
з/п
	П.І.Б.
	Дата
чергування
	Години 
чергування
	Примітки 

	1
	Заярний П.М.
	
	
	

	2
	Пономарьов О.В.
	
	
	

	3
	Шихмат С.Є.
	
	
	

	4
	Карпюк М.Я.
	
	
	

	5
	Пікалов Є.С.
	
	
	

	6
	Борко А.С.
	
	
	

	7
	Коваль А.Є.
	
	
	

	
	
	
	
	


Примітка : дата  і  години  чергування  будуть  проставлені  під  час  проходження  повені.
ОБОВЯЗКИ ТА ДІЇ ЧЕРГОВОГО У РАЗІ ПОВЕНІ
1. Постійно знаходитись у приміщенні міської ради та підтримувати зв'язок  з повеневою комісією  за  вказаними  телефонами;
2. Приймати всі телефонні дзвінки по тел. 3-45-23, 3- 49-76 ;
3. Прийняту інформацію, пов'язану із ситуацією, яка склалась терміново довести до відома міського голови Кучкова Петра Володимировича (моб.тел. 050-403-0883).
4. Виконувати відповідні розпорядження Зміївського міського голови Кучкова П. В. по залученню сил і засобів та виконанню першочергових задів по ліквідації надзвичайної ситуації;
5. У виняткових випадках (коли існує загроза життя людей та ускладнення ситуації або відсутній зв'язок із  міським головою , головою повеневої комісії, районною повеневою комісією) приймати рішення самостійно.
Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради                                                                            П.М.Заярний
                                                                                                                Додаток 9
                                                                                              до рішення виконавчого комітету
                                                                                             від “29” листопада 2019р. №89 
ПЕРЕЛІК
ЗАПАСИ  ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ на випадок великої повені 
в 2019-2020 році по Зміївській міській раді
Бензин- 1000 л;
Дизпаливо — 1000 л ;
Знаходиться у голови паводкової комісії Кучкова П. В.
Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради                                                                            П.М.Заярний
