[image: image1.png]



Україна
ЗМІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗМІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
ХVІІ СЕСІЯ VІI СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 10 лютого 2017 року                                                                                       №6-ХVІІ

Про внесення змін в рішення ХV сесії Зміївської міської ради VIІ скликання від 23.12.2016 року №9-ХV “Про затвердження Звіту про виконання Основних заходів Програми соціально–економічного та культурного розвитку Зміївської міської ради на 2016 рік”

Заслухавши зміни до Звіту про виконання Основних заходів Програми соціально–економічного та культурного розвитку Зміївської міської ради на 2016 рік, керуючись ст. 25, 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Зміївська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни в рішення ХV сесії Зміївської міської ради VIІ скликання від 23.12.2016 року №9-ХV "Про затвердження Звіту про виконання Основних заходів Програми соціально–економічного та культурного розвитку Зміївської міської ради на 2016 рік", виклавши Звіт про виконання Основних заходів Програми соціально–економічного та культурного розвитку Зміївської міської ради на 2016 рік у новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, торгівлі, комунальної власності, соціального захисту населення, гуманітарних питань та підприємницької діяльності (голова комісії — Голосняк В.І.).

Міський голова                                                                                           П. Кучков 
Додаток 
          до рішення ХV сесії 
Зміївської міської ради VIІ скликання
 від 23 грудня 2016 року №9-ХV
Звіт про виконання
Основних заходів Програми соціально–економічного та культурного розвитку Зміївської міської ради на 2016 рік
	№ з/п
	Заходи
	Строк виконання
	Розпорядник бюджетних коштів
	Витрати на реалізацію тис. грн.
	Інших джерел
	Виконання, тис. грн.

	
	
	
	
	Всього

(тис.

грн.)
	У тому числі за рахунок
	
	

	
	
	
	
	
	Державного бюджету
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
	Місцевих бюджетів
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Обласного бюджету
	Бюджету міської ради
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	І.  Дорожнє господарство

	1
	Розробка проектно-кошторисної  документації, експертиза для капітального ремонту мосту через р, Мжа у м. Зміїв Харківської обл. КФК170703 КЕКВ3210

	2016 р.
	КП Зміїв-житло
	393,6
	
	
	
	393,6
	
	365,7

	2
	Розробка проектно-кошторисної  документації, експертиза та проведення капітального ремонту доріг: вул. Колгоспна, 152 Стрілецької Дивізії, Конституції, Адміністративна, Пушкарьова
 КФК170703 КЕКВ3210
	2016 р.
	КП Зміїв-житло
	2251,8
	
	
	
	2251,8
	
	2207,8

	3
	Придбання: самоскида КраЗ-65055-064 з посиленою задньою підвіскою, призначеного для перевезення сипких і навальних  вантажів по усіх видах доріг; трактора МТЗ-82.1, мотокоси FS 400; газонокосарки МВ2.2.R
КФК100203 КЕКВ3210
	2016 р.
	КП Зміїв-житло
	2525,0
	
	
	
	2525,0
	
	28,9

	ІІ. Благоустрій

	1
	Придбання дитячих майданчиків

КФК100203 КЕКВ 2610
	2016 р.
	КП Зміїв-житло
	199,2
	
	
	
	199,2
	
	195,8

	ІІІ. Будівництво (реконструкція)

	1
	Корегування проекту та проведення робіт по реконструкції колишньої школи інтернат  під житловий будинок за адресою: Пролетарське шосе, 24, м. Зміїв, Харківської області
	2016 р.
	Міська рада 
	969,53
	
	
	
	969,53
	
	0,00

	ІV Дорожнє господарство

	1
	Надання субвенції районному бюджету на виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Зміївського району 

КФК 250380 КЕКВ2620
	2016 р.
	Міська рада 
	255
	
	
	
	255
	
	 250,8

	V Придбання основного капіталу

	1
	Придбання  комп'ютерної техніки 

КФК010116 КЕКВ 3110
	2016 р.
	Міська рада 
	85,5
	
	
	
	85,5
	
	                       85,5

	VІ Освіта

	1
	Надання субвенції районному бюджету на виконання Комплексної програми розвитку освітянської галузі  Зміївського району 

КФК 250380 КЕКВ2620
	2016 р.
	Міська рада 
	471,76
	
	
	
	471,76
	
	471,76

	VІІ Водопостачання та водовідведення 

	1
	Надання субвенції районному бюджету на виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Зміївського району на проведення капітального ремонту свердловини №14, інвентарний №10065, за адресою: м. Зміїв, вул. Пролетарське шосе, 22
	2016 р.
	Міська рада 
	295,8
	
	
	
	295,8
	
	                         295,8                                                      

	2
	Надання субвенції районному бюджету на виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Зміївського району на проведення капітального ремонту водопровідних мереж міста Зміїв за об'єктами: капітальний ремонт водопроводу по вул. Шевченко від колодязя ШВ-1 до колодязя ШВ-3, м. Зміїв, Харківської області, капітальний ремонт водопроводу по вул. Гоголя від колодязя Г-3 до колодязя Г-5, м. Зміїв, Харківської обл. 
	2016 р.
	Міська рада 
	1737,05
	
	
	
	1737,05
	
	1737,05

	3
	Надання субвенції районному бюджету на виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Зміївського району на проведення капітального ремонту водопровідних мереж міста Зміїв: вул. Широнінців від колодязя Ш-5 до колодязя Ш-6
	2016 р.
	Міська рада 
	316,42
	
	
	
	316,42
	
	                       316,4

	4
	Надання субвенції районному бюджету на виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Зміївського району  для придбання насосів для свердловини водопостачання за об'єктами: свердловина №2, вул. Слюсаренка, насос ЕЦВ 6-6,3-180;  свердловина №2а, вул. Слюсаренко, насос ЕЦВ 8-25-150; свердловина №3 ,вул. Байдукова, насос ЕЦВ 6-6,3-125; свердловина №5, вул. Левадна, 14а, насос ЕЦВ 8-16-140; свердловина №6, вул. Левадна, 14А, насос ЕЦВ 10-63-110 ч.р.к.; свердловина №7, вул. Зідьківська, насос ЕЦВ 8-40-180; свердловина №8, вул. Зелена, насос ЕЦВ 8-25-150; свердловина №10, вул. Пролетарське шосе, насос ЕЦВ 6-10-110; свердловина №11, вул. Пролетапське шосе, насос ЕЦВ 6-6,3-125; свердловина №12, вул. Фабрична, насос ЕЦВ 6-6,3-140; свердловина№14, вул. Пролетарське шосе, насос ЕЦВ 8-40-180
	2016 р.
	Міська рада 
	163,9
	
	
	
	163,9
	
	163,8

	VІІІ Комунальна власність

	1
	Проведення капітального ремонту приміщення за адресою: вул. Гагаріна, 23, м. Зміїв, Харківська область

КФК100302 КЕКВ3210
	2016 р.
	ВУЖКГ
	184,1
	
	
	
	184,1
	
	                       184,0

	2
	Технічний нагляд по проведенню  капітального ремонту приміщення за адресою: вул. Гагаріна, 23, м. Зміїв, Харківська область 

КФК100302 КЕКВ3210
	2016 р.
	ВУЖКГ
	4,4
	
	
	
	4,4
	
	                          4,39


Секретар міської ради                                                                                      В. Байрачна

