[image: image1.png]



Україна
ЗМІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗМІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХVІ СЕСІЯ VІI СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 22 грудня 2017 року                                                                                     №9-ХХVІ
Про затвердження Звіту про виконання Заходів щодо вдосконалення системи організації дорожнього руху, підвищення експлуатаційних показників та безпеки дорожнього руху на вуличній мережі на території Зміївської міської ради на 2017 рік

Заслухавши Звіт про виконання Заходів щодо вдосконалення системи організації дорожнього руху, підвищення експлуатаційних показників та безпеки дорожнього руху на вуличній мережі на території Зміївської міської ради на 2017 рік, затверджених рішенням ХV сесії Зміївської міської ради VІІ скликання від 23.12.2016 №16-ХV, керуючись ст. 25, 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Зміївська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Звіт про виконання Заходів щодо вдосконалення системи організації дорожнього руху, підвищення експлуатаційних показників та безпеки дорожнього руху на вуличній мережі на території Зміївської міської ради на 2017 рік, затверджених рішенням ХV сесії Зміївської міської ради VІІ скликання від 23.12.2016 №16-ХV (додається).

2. Контроль за виконанням покласти на постійні комісії з питань транспорту, зв'язку, благоустрою, екології, побутового обслуговування та житлово-комунального господарства (голова  комісії — Заярний П.М.) та мандатну, з питань депутатської діяльності, етики, законності та правопорядку  (голова Петрушенко В.А.).
Міський голова                                                                                            П. Кучков 
Додаток 
          до рішення ХХVІ сесії 
Зміївської міської ради VIІ скликання
 від 22 грудня 2017 року №9-ХХVІ
Звіт 

про виконання Заходів щодо вдосконалення системи організації дорожнього руху, підвищення експлуатаційних показників та безпеки дорожнього руху на вуличній мережі на території Зміївської міської ради на 2017 рік
	№ з/п
	Назва заходів
	 Розпорядник коштів
	Сума

(тис. грн.)
	Виконання (тис. грн.)

	1
	Проведення оплати за утримання світлофорів,

підготовка технічних умов на розміщення об'єкта дорожнього сервісу та малої архітектурної форми

Код 7020 КЕКВ 2240 код 6650 КЕКВ2240
	Зміївська міська рада
	51,496
	52,114

	2
	Проведення поточного ремонту твердого покриття вулиць м. Змієва

	КП “Зміїв-житло”
	2386,800
	2195,300

	3
	Здійснення горизонтального планування ґрунтового покриття вулиць та доріг Зміївської міської ради

Код 6060 КЕКВ 2610
	КП “Зміїв-житло”
	26,000
	26,000

	4
	Проведення дообладнання мереж вуличного освітлення вулиць на території Зміївської міської ради

Код 6060 КЕКВ 2240
	Зміївська міська рада
	104,670
	106,667

	5
	Видалення сухостійних та аварійних дерев  на узбіччях доріг

Код 6060 КЕКВ 2240
	Зміївська міська рада
	383,500
	383,399

	6
	Зимове утримання доріг (придбання солі, придбання паливно-мастильних матеріалів)

Код 6060 КЕКВ 2610
	КП “Зміїв-житло”
	132,000
	132,000

	7
	Виготовлення паспортів доріг в м. Зміїв

Код 7420 КЕКВ2610 
	Зміївська міська рада
	67,716
	67,716


Секретар міської ради                                                                                            В. Байрачна
