[image: image1.png]



Україна
ЗМІЇВСЬКа  МІСЬКа РАДа
ЗМІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

   від  “29” березня   2019 року                                                                                                  №22
Про     стан    та   заходи  з   благоустрою  та 

санітарної очистки Зміївської міської ради 

на 2019 рік.


Заслухавши інформацію інспектора з благоустрою Зміївської міської ради Пікалова Є.С., про  стан    та   заходи  з   благоустрою  та санітарної очистки Зміївської міської ради на 2019 рік, з метою  поліпшення санітарного стану  та благоустрою території ради, керуючись  п.7 ст.30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.20 Закону України “Про благоустрій населених пунктів” виконавчий комітет Зміївської міської ради

В И Р І Ш И В :     

1.Затвердити заходи  з    благоустрою  та санітарної очистки Зміївської міської ради на 2019 рік у додатку.
2.Контроль за виконання покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Заярного П.М.
    Міський голова                                                                                                        П.В.Кучков
Додаток
до рішення виконавчого комітету

 від “29” березня 2019 року №22
Заходи з благоустрою та санітарної очистки Зміївської міської ради 

на 2019 рік.
	№

п/п
	Заходи
	Адреса
	Виконавець термін виконання

	1
	Придбати та провести висадку зелених насаджень, кущів, квітів, дерев на території міської ради.
	Територія Зміївської міської ради
	КП "Зміїв-Житло",

підприємства,
організації,

установи,

до 01.06.20І9р

	2
	Провести благоустрій на  закріплених територіях у    відповідний санітарний стан (вивезти сміття, покосити бур’ян, побілити бордюри, електричні опори та дерева)
	Територія Зміївської міської ради
	КП "Зміїв-Житло",
організації, установи

підприємства.
до 01.05.2019р.

	3.
	Ліквідувати несанкційовані звалища сміття
	Територія Зміївської міської ради
	Зміївська міська рада

	4
	Провести поточний ремонт доріг на вулицях міста Змієва:
	Територія м. Змієва
	КП "Зміїв-житло"

 до 01.07.2019р.

	5
	Впорядкувати кладовища, завезти пісок
	м. Зміїв: вул. Зоряна,  вул. Левківська.
	КП "Зміїв-Житло" 
до 10.04.2019р.

	6
	Провести  благоустрій територій біля пам'ятників загиблим воїнам, братських могил, меморіальних комплексів, пам’ятних знаків та провести ремонт  пам'ятників.
	м. Зміїв: майдан Соборний
(міський парк), вул.
Адміністративна, вул. Пролетарське
шосе, вул.3алізнична,61, вул.
Фабрична.
	КП "Зміїв-Житло" 
до 08.05.2019р.

	7
	Провести та виконати роботи по впорядкуванню дитячих майданчиків в центральному сквері, житлових масивах.
	Територія Зміївської міської ради
	КП "Зміїв-Житло", мешканці міста 
на протязі року.

	8
	Виконати роботи по ліквідації              сухостійних, буреломних, хворих та фаунтних дерев.
	Територія Зміївської міської ради
	Зміївська міська рада


	9
	Придбати електричні лампи та провести роботи по їх заміні на вулицях міста Змієва, провести поточний ремонт освітлення.
	Територія Зміївської міської ради
	Зміївська міська рада 

	10
	Провести грейдерування

ґрунтових доріг

	Територія Зміївської міської ради
	КП “Зміїв-житло”

до 01.05.2019р.

	11
	Провести роботи по очищенню прибережної смуги р. Сіверський Донець на території міської ради
	м.Зміїв, вул.Шевченка
	КП “Зміїв-житло”
до 01.05.2019р.


Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету                                                                                             В.В. Попова
